竞价文件

采购方式：市场竞价采购

项目名称：茶园围蔽工程

广东省广裕集团阳江温泉实业有限公司

二零二三年二月

第一章 竞价须知

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入采购人黑名单，三年内不得参与采购人的项目竞价。

- 凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，有围标串标行为的供应商将被列入采购人黑名单，一年内不得参与采购人的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我单位咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 竞价文件的澄清或修改

  - 采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在广东省阳

江监狱门户网站上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（现场报名，参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖公章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人的营业执照、身份证等证明材料）；

- 投标人须具有有效的建筑工程施工总承包三级或以上资质（提供企业资质证书），且已在广东政府采购智慧云平台电子卖场备案的施工企业，且服务区域包含阳江地区（提供截图）。

3）供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

4）报价人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（提供许可证复印件）。

5）项目负责人具有二级注册建造师资格（提供资质证书及身份证复印件）。

6）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收

违法案件当事人名单”记录名单，同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章（提供查询截图）。

7）按要求填写附件一报名表：茶园围蔽工程报名表。

- 报价要求（通过资格验审的供应商才能参与报价，供应商需现场报价，参与开标，报价时需要提供以下盖公章资料和进行密封，并对提供的报价资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间提交报价资料，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并密封相应报价资料。

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件；

- 本项目不接受联合体竞价（提供用户需求书响应声明函）。

- 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人身份证复印件及法定代表人证明书；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件和法定代表人证明书。（格式详见附件）；

- 报价表（开标一览表）及工程量报价清单表(格式详见竞价文件第三章附件报价表（开标一览表）及附件四《茶园围蔽工程项目工程量清单报价表》)。

- 确定成交候选人

本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，采购人按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，摇珠产生第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

8.竞价活动失败

1)出现下列情况的，本次竞价活动失败：

a)报名供应商不足3家；

b)报价供应商不足3家。

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3)因重大变故，采购任务取消的。

## 用户需求书

## 一、项目编号：WQGC20230128

## 二、项目概况

## 1.项目名称：茶园围蔽工程

## 2.项目预算：375659.19元（包含不可竞争费用绿色施工安全防护措施费15476.8元）

## 3.项目地点：广东省广裕集团阳江温泉实业有限公司

## 4.项目实施场地情况：（1）、本项目沿茶园边约做3081米的围蔽；（2）、围蔽周边有棕榈杂草，需要清除后再进行施工；（3）、路基及路面支持挖土机使用。

## 5.★服务期：自合同签订之日起 60 天内完成并交付采购人使用

## 三、项目范围和项目内容

## 依据项目的设计方案、图纸及工程量清单。1、此围网用于隔离，长约3081米，网片采用90*170钢片网并浸塑处理，钢丝外径Ø5.00±0.2mm；2、钢丝抗拉强度为500-700N/mm2; 3、钢丝网格间任何一个焊点抗拉强度是钢丝本身抗拉强度50%以上即3500N，100%无缺焊、虚焊、漏焊点；4、隔离网立柱为直径60mm圆柱，四周方通为20*30mm，方通含锌量不小于275g/m2，立柱外表面热镀锌并喷涂聚酯处理，喷涂厚度不少于80㎛；5、伸缩缝间距每隔36米设置；具体详见附件工程量清单。

## 四、供应商资格条件：

## 1、	投标人应具备以下规定的条件（提交报名文件提供声明函，格式详见附件）：

## （1）具有独立承担民事责任的能力；

## （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （4）没有依法缴纳税收和社会保障资金的不良好记录；

## （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （6）法律、行政法规规定的其他条件。

## 2、 报价人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（提交报名文件时提交证书复印件）。

## 3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；提供查询记录的截图并加盖公章（提交报名文件时提交截图）；

## 4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提交报名文件提供《声明函》，格式详见附件）

5、已在广东政府采购智慧云平台电子卖场备案的施工企业，且服务区域包含阳江地区（提供截图）。

## 6、本项目不允许联合体投标。

## 符合以上资格条件的投标人以公开报名方式确认其投标资格。

- 供应商企业资质及人员资质要求

### 投标人须具有有效的建筑工程施工总承包三级或以上资质证书。

2、项目负责人须具备建筑工程二级注册建造师资质。

六、承包方式、范围及说明

### 1.承包范围：按建设单位提供施工图纸、工程量清单、施工方案等工程资料。

### 2.承包方式：固定综合单价包干，绿色施工安全措施费包干，由中标单位包工包料。

### 3.中标单位为施工总承包单位，不允许违法分包或者转包，中标单位的项目经理和专职安全员必须驻场主管本工程建设的全过程，接受业主单位的考勤。

七、工程质量和工程使用材料要求

### 1.必须严格按照建设单位提供的施工图纸及工程量清单进行施工，必须按照有关技术标准、规范、规定和施工合同进行施工及验收。

### 2.工程质量参照国家或行业标准必须达到合格等级或以上，并设定保修期为2年，在保修期内发生合同内工程质量问题，由施承包工单位全部负责，费用由施工单位自行承担。

### 3.工程使用的所有材料必须符合国家或行业标准，并达合格以上，所有材料进场必须经建设单位检验认可。

### 4.其他见清单要求。

八、确定中标方法

### 确定中标方法：现场报价，竞价方式（最低价中标法）。

九、履约保证金的交纳

### 1. 履约保证金: 中标价的5%。

### 2. 交纳方式: 在双方签订合同后七个工作日内通过银行转账或银行保函方式缴纳履约保证金。

### 3. 退还方式：项目验收合格并完成两年质保期服务后，成交供应商按合同完成保修义务，履约保证金全额无息退还。

十、合同签订

中标单位在中标通知书发出后15个工作日内签订合同。

十一、质量标准

1．项目质量须达国家合格或以上标准。

2.竣工验收：项目完工后，中标单位须对施工现场遗留的废料进行彻底清理或复原，不符合建设单位要求的，不进入验收程序。本项目的招标公告、施工合同、施工管理记录等文件资料同时作为验收的依据。

十一、结算方式

1、 成交供应商须按采购人要求编制竣工技术资料、竣工图、结算书及其它竣工资料。采购人、监理单位及成交供应商共同现场核对竣工图及竣工资料，现场测量工程量，按实结算，结算价以第三方审核价为准。

2、 合同内综合单价包干，措施费包干，综合单价不因物价涨落而调整，采购双方均不得修改。

3、 如遇工程变更或增加工程量情况下结算方式按如下执行：

1）招标工程量清单中已列的项目按照中标人投标报价计算。

2）招标工程量清单中未列的项目，中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，中标人投标报价中无类似单价的按照预算编制原则及中标降幅计算。

3） 招标工程量清单未列项目主要材料价格参考施工期间《阳江地区建设工程信息》公布的材料单价计算，《工程造价信息》未列的材料,可由招标人、中标人共同确认。

4） 变更或增加工程项目以招标答疑、设计变更及现场签证为基础，其结算工程

量和综合单价以甲方委托的造价工程师审核为准。

5） 工程竣工后，投标人根据双方确认实际工程量出具结算书，招标工程量清单未列项目的工程结算总价需税前下浮，下浮率为：（投标报价-绿色施工安全措施费）/（招标最高限价-绿色施工安全措施费）。其中，结算书中的取费系数按照2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省通用安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》《广东省园林绿化工程综合定额》执行，有系数区间的均取平均值计算，主要设备材料价格按照本工程施工期间的《阳江地区建设工程信息》所发布的相应季度造价信息执行（无季度造价信息的材料、设备价格，由双方认定的价格执行。），由第三方审核机构对本工程的工程造价进行审定并结算。

十二、付款方式

### 1、中标单位在中标通知书发出后15个工作日内签订合同，并按合同约定缴纳履约保证金。

### 2、完成工程至60%时的7个工作日内，中标单位向采购人提供正式发票和工程进度审核资料后，采购人在收到发票后7个工作日内按合同金额的50%向中标单位支付工程款。

### 3、经相关部门验收合格，中标单位按要求提供竣工结算资料及竣工图送第三方造价咨询机构审核，最终结算价审核确认后，由主管部门会同招标采购部门、需求部门审核确认，经分管规划财务监狱领导审批后，支付至结算价的100%，项目验收合格并完成两年质保期服务后十五个工作日内，履约保证金全额无息退还。

十三、施工管理要求

1、投标人拟委派本项目专职安全员至少1名，具有有效的建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证（C证）

2、在项目实施过程中，须服从采购人及相关部门的监督、管理和指挥。

3、须认真做好安全工作，确保项目实施的安全。

4、知识产权的归属：本服务项目的所有成果内容涉及的知识产权均归采购人所有，中标单位享有相应的署名权。

第三章报价附件

## 报价表（开标一览表）

项目编号：  WQGC20230128 	金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 茶园围蔽工程项目 | 大写：人民币 | 供应商还须进行清单报价，工程量清单请看附件四。 报价包含不可竞争费用绿色施工安全防护措施费15476.8元。 本项目不设置暂列金。 |
|  | 小写：¥ 元 |  |

注：

- 此报价表为总价报价，供应商还须进行清单报价，工程量清单请看附件四。

- 报价包含工程人工、材料、机械、施工措施、管理、规费、利润、保险、税金等一切费用，价格精确到分。

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价报价或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

致：广东省广裕集团温泉企业公司

关于贵单位、贵司发布 茶园围蔽工程 的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 茶园围蔽工程  的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附1、《法定代表人证明书》；

供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

## 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与竞价的文件中标注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

# Text boxes

身份证（正面）

身份证（反面）

身份证（正面）

身份证（反面）